## Slide 1: 系统可行性分析
小组：G05
组长：王家南
成员：王敏星 薛雅文
茹敏杰 王浩楠王家南

## Slide 2
引言
1
可行性研究的前提
2
对现有系统的分析
3
所建议的系统
4
可选择的其他系统方案
5
投资及效益分析
6
目录
CONTENTS
项目小组
7

## Slide 3: 引言
01

## Slide 4: 引言
”
“
1.1 编写目的: 1)学生获得更多的资料
2)师生更好的沟通
3)为对这系列课程有兴趣的人提供平台
1.2 背景
设置软件工程系列课程辅助网站,是为了让学生可以更好的学好这几门核心课程，方便同学下载资料，学生和老师能够进行及时有效的沟通，所以，由软件工程专业的学生来开发一个项目管理与软件需求的教学网站，为学生提供可以下载资料以及在线听课的平台，也为老师和学生交流以及老师及时发布最新消息提供了一个平台。

## Slide 5
”
“
1.3 项目产品的主要用途
1.为分组学生与任课教师提供一个在线交流的平台
2.为学生与任课老师提供一个资源上传下载的平台
3.为学生和老师提供一个作业上交和点评的平台
4.学生可以在线观看教学视频和浏览简化版课件
5.游客可以发布留言
6.任课教师可以发布最新消息
7.任课教师可以添删课程
8.网站可以提供相关网页链接,管理员可以更新链接.
9.网站可以提供密码找回功能.
10.用户可以根据文章标题进行搜索.

## Slide 6
引言
1.4 定义:
明确系统开经济可行性：估计开发费用以及最终获得的收入或利益，两者衡量。
技术可行性：分析功能，性能以及限制条件，能否是一个技术上可实现的系统。
法律可行性：可能导致的责任，有无违法问题。
1.5 参考资料:
《网页制作与网站建设技术大全(CS5版)》 张翔著 清华大学出版社
《网页设计完全学习手册》 金影文化 著 人民邮电出版社
《DreamWeaver CS3完美网页设计 技术入门篇》 朱印宏 袁衍明 著 中国电力出版社
《软件工程导论(第六版)》 张海藩 牟永敏 著 清华大学出版社

## Slide 7: 可行性研究的前提
02

## Slide 8: 2.1要求
功能 | 能够在线观看和下载教师的教学资料，跟踪并上传作业，团队可在讨论版交流;
性能 | 快速稳定，对服务器上的数据必须进行及时准确的刷新
输出 | 能够快速准确的反应相关英文，汉字，视频，文档;
输入 | 英文，汉字输入;
安全与密保 | 不能轻易被攻击，不能让非管理人员篡改,删除信息，对断电，死机，系统崩溃等问题有有力措施保障数据不受损失;
相连接的其他系统 | 学校选课系统：http://124.160.104.166/ 学校网页：http://jsxy.zucc.edu.cn/ BB平台：https://bb.zucc.edu.cn/;
完成预期 | 2016年12月27日

## Slide 9
A.处理速度的提高，确保起码同时可容纳10人下载，人均速度50kb/s以上。
B.管理信息服务的改进，能够及时跟进信息反馈和处理。
C.网站界面简洁大方，人性化；
D.功能全面。
a．所建议系统的运行寿命的最小值:1年
b．经费、投资方面的来源和限制:无
c．硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制:
软件环境：Windows xp /Windows7以上/
redhat enterprise 5等
硬件环境：E7500+4G内存+320G硬盘+百兆网卡+百兆局域网
d．可利用的信息和资源:网上资源，图书馆专业书。
e.系统投入使用的最晚时间:预计2017年1月。
2.2 目标 2.3 条件、假定和限制

## Slide 10: 对现有系统的分析
03

## Slide 11
3.1功能图
内容资源管理——教师可以方便的发布、管理、组织教学内容
在线交流功能——异步和同步的交流协作工具
考核管理功能——自测、测验、考试、调查和记分册
系统管理功能——教务处老师的管理、统计功能

## Slide 12: 所建议的系统
04

## Slide 13
01
在阿里云上租借服务器
02
一些功能的实现采用开源的工具
说明
现有系统（ＢＢ平台）基本满足我们基本满足所有的需求，可以成为我们所建议系统的参考

## Slide 14: 系统分析图

## Slide 15: 顶层数据流图

## Slide 16: 4.4 影响
”
“
1 测评并提高学员学习效果。
2 提高教师工作效率。
3 实现基于课堂、网络辅助的教与学活动。
4 实现远程教育。
5 发挥网络优势，通过采用混合课程，完美结合面授学习与在线学习优势。
6 利用一个平台框架，集成课程与学习管理功能，集成教学机构学生信息、安全性及认证协议。

## Slide 17
4.4.7
对经费开支的影响
4.4.2
对软件的影响
4.4.3
对运行环境的影响
4.4.4
对开发的影响
4.4.5
对系统运行过程的影响
4.4.6
对地点和设施的影响
所建议的系统
4.4.1
对设备的
影响

## Slide 18
数据的设计不是很完整
01
面向的对象不是所有大众
02
4.5 局限性

## Slide 19
4.6 可行性分析
采购的可能性 | ｋａｉＢＢ的公告板系统 Java论坛系统 JForum等如： 1） Flash上传模块PLupload 2）Java论坛系统 JForum 3）Web邮件系统 SquirrelMail 4）Web的多媒体播放器 html5media
技术可行性 | 搭建网站的结构--HTML5 美化与布局网站的样式表--CSS 客户端脚本语言--JavaScript 服务器技术--ASP 运行平台--IIS(Internet Information Server) 服务器系统--Windows 2000 Server 数据库--Access数据库、SQL Server 2008数据库
 | 客户端交互技术--AJAX 操作系统：windows 软件： 网站设计软件：Dreamweaver 平面设计软件：Photoshop 网页图片设计和切图软件：Fireworks
 | 动画设计软件：Flash

## Slide 20
”
“
操作、经济可行性
操作可行性：客户端采用图形化界面，操作简单，功能明确.
经济可行性：
成本名称 | 费用 | 预算
域名 | 100元 | 100元
服务器 | 5100元 | 6000元
数据库系统 | 1000元 | 1000元
采购书籍 | 500元 | 500元
网上学习 | 150元 | 200元
Team building | 1000元 | 1000元
人员成本 |  | 
总计 |  | 

## Slide 21
团队内部风险
01
管理的风险
02
风险评估
突发事件的风险
03

## Slide 22: 团队内部的风险
团队内部风险 | 应对措施
成员不服从内部约定 | 第一次由项目经理在会议上提出警告，第二次上报老师，第三次直接请离团队
成员人身遇到突发事件 | 第一时间将情况反映给项目经理，由项目经理判断情况是否严重。根据具体情况，重新分配工作量。若情况导致团队无法按时完成任务，则向老师报告情况，由老师做出决定。
成员无法按时完成任务 | 在成员意识到无法完成前，应主动及时的向向项目经理报告，并提出调整任务量。如超出最后提交期限，第一次提出警告，第二次上报老师，由老师做出决定。
成员具备的知识技能与所负责内容不匹配 | 在发现后，该成员应主动学习或请求项目经理或技术指导等相关人员指导

## Slide 23
管理的风险 | 应对措施
版本管理工具中的更新日志缺失或遗漏的风险 | 尽力恢复文件。若无法实现，允许极少次数的发生，并应保证在之后的会议中加强对这两个的备份
会议记录录音，文档的丢失或损坏的风险 | 
突发事件的风险 | 应对措施
由于假期放假，节日或特殊情况造成事件冲突使项目进度延后的风险 | 若项目紧急应进行加班。若可暂缓则可适当延迟项目进度

## Slide 24: 投资及效益分析
05

## Slide 25
”
“
5.1.1设备成本
域名：100元/年
Windows 2000 Server服务器：5100元
数据库系统：1000元
5.1.2学习成本
采购书籍：500元
网上学习：150元
5.1.3 人员成本
详见附件
5.1.4 其他成本
Team building :1000元
5.15 时间成本
5.1 支出

## Slide 26
时间成本
具体时间安排： (备注：必要时需进行紧急会议或加强进度措施)
周一到周四（日常）:
·20:00 确认下一天的目标，并上传今天每个组员的进度
·20:20-21:00 小组qq开会讨论，调整进度。
周五：18:30 小组一周进度汇总，改善
周六：改善部分内容，18:00点前上传讨论组，汇总。
周末：19:00-20:00 确认下一个星期总目标及周一到周四的小目标，分配具体任务

## Slide 27
”
“
开发出一个软件工程系列课程教学辅助网站。 让该专业学生与不是这个专业但对软件工程感兴趣的学生可以更加方便的听课，可以使学生与软件工程系列课程有更加紧密的联系，有更加深刻的认识。任课教师可以通过该网站与专业学生有更加实时的交流。通过这个网站，可以使那些对软件工程感兴趣的同学参与进来。
5.2 收益

## Slide 28: 项目小组
06

## Slide 29
6.1 小组成员
分组编号 | 姓名 | 是否组长 | 学号 | 班级 | 任课教师（选一个）
PRD-G05 | 王家南 | 是 | 31401343 | 软件工程1402 | 侯宏仑
PRD-G05 | 薛雅文 | 否 | 31401322 | 软件工程1402 | 侯宏仑
PRD-G05 | 王敏星 | 否 | 31401321 | 软件工程1402 | 侯宏仑
PRD-G05 | 茹敏杰 | 否 | 31401340 | 软件工程1402 | 侯宏仑
PRD-G05 | 王浩楠 | 否 | 31401342 | 软件工程1402 | 侯宏仑

## Slide 30
”
“
优势分析：
 1：小组共5人(2女3男)有最佳的性别比例，可以优势互补。
 2：小组成员成绩出色，有较好的成绩基础。
 3：小组成员执行能力强并且有较强的资料搜集·理解能力。
 4：小组成员性格积极乐观，敢冒风险，愿意付出
 5：小组成员对于课程目标达成一致。
劣势分析：
 1：涉及到多项技术与工具需要熟练掌握，小组成员掌握程度不够
 2：对于软件项目开发的关键技术掌握不完全。
 3：总体编码能力不突出
 4：没有参与过软件工程化项目开发
机会分析：
 可以向实际参加开发过程的专业人员请教
威胁分析：
 1:某些小组有该类似经验。
 2:在开发管理过程中，用户需求随时发生改变导致进度偏移。
 3:与用户交流不够彻底，导致误解用户部分需求，项目进度发生偏差。
6.2.1 小组SWOT分析

## Slide 31
6.2.2 小组成员SWOT分析
成员姓名 | 优势
王家南 | 有责任心
王敏星 | 1.乐观好学 2.比较细心 擅长文档化的整理 3.执行力强 发布的任务可以马上执行
薛雅文 | 1.虚心好学 2.对文档的二义性比较敏感 3.善于沟通 4.执着细节问题
茹敏杰 | 能听从指挥，能尽力完成任务
王浩楠 | 积极服从安排

## Slide 32
6.2.2 小组成员SWOT分析
成员姓名 | 缺点
王家南 | 缺乏实际产品的开发经验
王敏星 | 1.编码能力较弱 2.有时比较急躁
薛雅文 | 缺乏开发经验，对于未学习的开发工具使用不熟练
茹敏杰 | 缺乏开发经验，工具使用不熟练
王浩楠 | 个人的工作效率不高

## Slide 33
6.3 小组目标
按照里程碑要求保质保量准时完成任务

## Slide 34: 结论
07

## Slide 35
”
“
依据时间的可行性，技术的可行性，和经济的可行性下，我们觉得在加速进度与不断学习的前提下，软件工程系列课程教学辅助网站可以立即开始实行。
7.结论

## Slide 36
小组文档分工
成员 | 具体内容
王家南 | 协作组员工作与部分数据流图 功能图 部分细节的修改
王敏星 | 第一，五章内容，对经济，操作，技术可 行性分析，成本费用，成员swot分析
薛雅文 | 第二章内容，风险评估，时间可行性，制作PPT，提出 意见
茹敏杰 | 部分流程图，技术可行性调查
王浩楠 | 4.4影响，4.5局限性，和部分可行性分析
小组工具分工
具体技术工具分工:王家南：解决客户端交互技术—Jquery， AJAX的操作 使用工具 Dreamweaver
王敏星：搭建网站的结构HTML，美化与布局网站CSS，使用工具 Dreamweaver
薛雅文：客户端脚本语言JS，使用工具：Eclipse
茹敏杰：服务器技术—ASP，使用工具 Dreamweaver
王浩楠：数据库技术，使用工具SQL Server 2008。